SILABUS

MATA KULIAH

Manajemen Proyek

3 SKS (3-1) : 150 MENIT

TIM PENGAJAR

Virda Mega Ayu, S.Kom, M.Kom

|  | FAKULTAS SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DEWANTARA CIBINONG BOGOR |
| --- | --- |

|  |  | INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS DEWANTARA FAKULTAS SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kode Dokumen RPS-STI-MU5301 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERBASIS OBE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATA KULIAH (MK) |  |  |  |  | KODE |  | Rumpun MK |  |  | BOBOT (sks) |  |  | SEMESTER | Tgl Penyusunan |  |
| MANAJEMEN PROYEK |  |  |  |  | MU5302 |  | Manajemen Sistem & Teknologi Informasi |  |  | T=3 | P=1 |  | 3 | 17 September 2026 |  |
| Virda Mega Ayu, S.Kom., M.Kom. |  |  |  |  | Pengembang RPS |  | Koordinator RMK |  |  | GKM-F |  |  | Ketua PRODI |  |  |
|  |  |  |  |  | Virda Mega Ayu, S.Kom., M.Kom. Ttd |  | . Ttd |  |  | Ttd |  |  | Ttd |  |  |
| Capaian Pembelajaran (CP) |  | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPL 2 |  | Mampu menguasai konsep teoritis sistem dan teknologi informasi, termasuk prinsip pengelolaan proyek, pengembangan sistem, dan penerapan pendekatan manajemen yang sesuai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPL 3 |  | Mampu menjadi lulusan yang inovatif, kreatif, adaptif terhadap perubahan, memiliki komunikasi efektif, kompetensi profesional, dan mampu merumuskan solusi teknologi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPL 5 |  | Mampu merancang solusi sistem teknologi informasi melalui perencanaan, pengelolaan, dokumentasi, dan evaluasi yang sesuai kebutuhan pengguna dan karakteristik organisasi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPMK 1 |  | Mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, karakteristik, siklus hidup, peran, serta pendekatan manajemen proyek pada proyek Sistem dan Teknologi Informasi. [CPL-2, CPL-3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPMK 2 |  | Mampu menganalisis kebutuhan, tujuan, stakeholder, ruang lingkup, asumsi, batasan, dan deliverables proyek TI serta menyusun Project Charter dan Stakeholder Register. [CPL-2, CPL-3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPMK 3 |  | Mampu menyusun perencanaan scope, WBS, jadwal, milestone, estimasi durasi, dan anggaran proyek TI secara terstruktur dan konsisten. [CPL-2, CPL-5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPMK 4 |  | Mampu menganalisis dan merancang pengelolaan risiko, kualitas, sumber daya, dan komunikasi pada proyek TI berdasarkan karakteristik dan kebutuhan proyek. [CPL-3, CPL-5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPMK 5 |  | Mampu menerapkan monitoring, controlling, dan change management untuk mengevaluasi kinerja proyek dan merumuskan tindakan korektif berbasis data. [CPL-2, CPL-3, CPL-5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPMK 6 |  | Mampu mengintegrasikan Project Management Plan proyek TI dengan memilih dan menerapkan pendekatan Waterfall atau Agile/Scrum sesuai karakteristik proyek serta mempresentasikan hasil secara profesional. [CPL-3, CPL-5] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 1 |  | Menjelaskan konsep, karakteristik, tujuan, prinsip, dan siklus hidup manajemen proyek TI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 2 |  | Menganalisis struktur organisasi proyek, peran Project Manager/tim, serta stakeholder berdasarkan interest dan influence. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 3 |  | Menganalisis problem, kebutuhan, tujuan, asumsi, batasan, dan kelayakan awal proyek TI. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 4 |  | Menyusun Project Charter dan Stakeholder Register yang lengkap dan konsisten. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 5 |  | Menentukan scope dan memecah deliverables menjadi WBS hingga work package. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 6 |  | Menyusun activity sequence, dependency, durasi, milestone, dan Gantt Chart. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 7 |  | Menyusun estimasi biaya dan budget proyek berdasarkan scope, WBS, dan asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 8 |  | Menganalisis, memprioritaskan, dan merancang response terhadap risiko proyek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 9 |  | Merancang quality plan dan resource plan/RACI sesuai kebutuhan proyek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 10 |  | Merancang communication plan dan mekanisme kolaborasi stakeholder. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 11 |  | Menganalisis karakteristik proyek dan memilih pendekatan Waterfall atau Agile/Scrum dengan argumentasi berbasis kriteria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 12 |  | Menerapkan monitoring dan controlling berbasis planned vs actual, progress, issue, risk, dan indikator kinerja proyek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 13 |  | Menganalisis change request/issue dan merumuskan tindakan korektif berdasarkan dampak scope, schedule, cost, quality, dan risk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUB-CPMK 14 |  | Mengevaluasi hasil proyek, menyusun closure report dan lessons learned, serta mengintegrasikan Project Management Plan final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPL / Sub; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14. CPL-2; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓. CPL-3; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓. CPL-5; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓. CPL-5; ✓; ✓; ✓; ✓; ✓. Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK CPMK / Sub; S1; S2; S3; S4; S5; S6; S7; S8; S9; S10; S11; S12; S13; S14. CPMK-1; ✓; ✓. CPMK-2; ✓; ✓. CPMK-3; ✓; ✓; ✓. CPMK-4; ✓; ✓; ✓. CPMK-5; ✓; ✓. CPMK-6; ✓; ✓. |
| Deskripsi Singkat MK |  | Mata kuliah Manajemen Proyek membekali mahasiswa dengan kompetensi untuk menginisiasi, merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengendalikan, dan mengevaluasi proyek Sistem dan Teknologi Informasi. Mahasiswa mempelajari project lifecycle, scope, schedule, cost, risk, quality, resource, communication, monitoring-control, change management, serta pemilihan pendekatan predictive (Waterfall) dan adaptive (Agile/Scrum). Pembelajaran menggunakan Case-Based Learning, Project-Based Learning, collaborative learning, dan simulation. Luaran utama berupa Integrated IT Project Management Plan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bahan Kajian: Materi Pembelajaran |  | • Konsep, karakteristik, tujuan, prinsip, peran, dan siklus hidup manajemen proyek TI • Organisasi proyek, Project Manager, project team, stakeholder, governance, dan success criteria • Project initiation: problem analysis, objectives, assumptions, constraints, feasibility, Project Charter • Scope management: Scope Statement, deliverables, WBS, work package • Schedule management: activity list, dependency, duration, milestone, Gantt Chart • Cost management: cost estimation, allocation, budget dan baseline • Risk management: identification, probability-impact, prioritization, response dan Risk Register • Quality, resource, RACI, communication dan stakeholder collaboration • Waterfall dan Agile/Scrum serta kriteria pemilihan pendekatan • Monitoring & controlling, planned vs actual, issue/risk log, corrective action • Change management: Change Request, impact analysis, approval dan update baseline • Project closure, acceptance, lessons learned, closure report dan rekomendasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pustaka |  | Utama: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • [U1] Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Seventh Edition and The Standard for Project Management. PMI. • [U2] Kerzner, H. (2022). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (13th ed.). Wiley. • [U3] Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. • [U4] Pressman, R. S. & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner’s Approach (9th ed.). McGraw-Hill. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pendukung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | • [P1] PMI Agile Practice Guide. • [P2] Atlassian Agile/Scrum documentation. • [P3] Microsoft Project / spreadsheet scheduling documentation. • [P4] diagrams.net / draw.io documentation untuk project visualization. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Media Pembelajaran |  | • LCD Projector & layar • Komputer/Laptop • Koneksi Internet • LMS/E-Learning • Microsoft Project / spreadsheet • draw.io / diagrams.net • Trello/Jira atau tools setara • Cloud storage/repository • Template Project Charter, WBS, Gantt, Risk Register, RACI, Communication Plan, Change Request |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dosen Pengampu |  | Virda Mega Ayu, S.Kom., M.Kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mata kuliah syarat |  | Analisis dan Perancangan Sistem (wajib lulus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mg Ke- | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) |  | Penilaian |  |  |  |  | Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu] |  |  |  | Materi Pembelajaran [Pustaka] |  |  | BobotPenilaian (%) |
|  |  |  | Indikator |  |  | Kriteria dan Teknik |  | Luring (offline) |  | Daring (online) |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) |  | (3) |  |  | (4) |  | (5) |  | (6) |  | (7) |  |  | (8) |
| 1 | SUB-CPMK 1 |  | Menjelaskan konsep, karakteristik, tujuan, prinsip, dan siklus hidup proyek TI. |  |  | Kuis konsep + case analysis; ketepatan menjelaskan konsep dan membedakan project vs operation. |  | Kuliah interaktif + case study. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Video pengantar; forum LMS; kuis online. |  | Konsep proyek TI, lifecycle, project success. [U1][U2] |  |  | 5% |
| 2 | SUB-CPMK 2 |  | Menganalisis organisasi proyek, peran PM/tim dan stakeholder. |  |  | Stakeholder map; ketepatan identifikasi role, interest dan influence. |  | Case-based workshop + stakeholder mapping. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Template stakeholder map; diskusi LMS. |  | Project organization; PM/team; stakeholder. [U1] |  |  | 5% |
| 3 | SUB-CPMK 3 |  | Menganalisis problem, kebutuhan, tujuan, asumsi, batasan dan kelayakan awal. |  |  | Problem statement; tujuan terukur; assumptions/constraints; feasibility awal. |  | Problem framing workshop. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Worksheet analisis; feedback LMS. |  | Problem analysis; objectives; constraints; feasibility. [U1][U2] |  |  | 5% |
| 4 | SUB-CPMK 4 |  | Menyusun Project Charter dan Stakeholder Register. |  |  | Kelengkapan, kejelasan, konsistensi dan traceability charter/register. |  | Project workshop + review. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Template charter; submit LMS. |  | Project Charter; Stakeholder Register; success criteria. [U1] |  |  | 5% |
| 5 | SUB-CPMK 5 |  | Menentukan scope dan menyusun WBS hingga work package. |  |  | Scope in/out; deliverables; WBS hierarkis dan traceable. |  | Project-based workshop. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | WBS template; peer review. |  | Scope Statement; deliverables; WBS. [U1][U2] |  |  | 6% |
| 6 | SUB-CPMK 6 |  | Menyusun activity sequence, dependency, durasi, milestone dan Gantt. |  |  | Dependency logis; durasi realistis; milestone; Gantt konsisten dengan WBS. |  | Scheduling workshop. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Spreadsheet/project tool; submit Gantt. |  | Activity list; dependency; Gantt. [U1][U2] |  |  | 7% |
| 7 | SUB-CPMK 7 |  | Menyusun estimasi biaya dan budget proyek. |  |  | Komponen biaya lengkap; dasar estimasi jelas; alokasi konsisten dengan WBS. |  | Cost estimation workshop. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Spreadsheet budget; feedback LMS. |  | Cost estimation; allocation; budget baseline. [U1][U2] |  |  | 7% |
| 8 | Charter, stakeholder, scope/WBS, schedule, budget. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |
| 9 | SUB-CPMK 8 |  | Menganalisis, memprioritaskan dan merancang response terhadap risiko. |  |  | Risk Register; probability-impact; prioritization; mitigation/response dan owner. |  | Risk workshop + simulation. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Risk matrix template; simulation log. |  | Risk identification, matrix, response. [U1][U2] |  |  | 5% |
| 10 | SUB-CPMK 9 |  | Merancang Quality Plan dan Resource Plan/RACI. |  |  | Quality criteria/KPI; QA/QC; resource need; role/responsibility jelas. |  | Workshop + peer review. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Template quality/RACI; peer feedback. |  | Quality management; resource plan; RACI. [U1][U2] |  |  | 5% |
| 11 | SUB-CPMK 10 |  | Merancang Communication Plan dan mekanisme kolaborasi stakeholder. |  |  | Stakeholder, informasi, media, frekuensi, owner dan escalation terdokumentasi. |  | Collaborative workshop. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Communication plan template. |  | Communication; reporting; escalation. [U1] |  |  | 5% |
| 12 | SUB-CPMK 11 |  | Memilih Waterfall atau Agile/Scrum berdasarkan karakteristik proyek. |  |  | Perbandingan berbasis kriteria; pilihan dan argumentasi terkait change, risk, stakeholder dan delivery. |  | Case-based decision workshop. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Comparison matrix; discussion LMS. |  | Predictive Waterfall; Agile/Scrum; selection criteria. [U1][U3] |  |  | 5% |
| 13 | SUB-CPMK 12 |  | Menerapkan monitoring dan controlling berbasis data. |  |  | Planned vs actual; progress; KPI; issue/risk log; deviasi dan rekomendasi. |  | Project control simulation. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Status report; dashboard/spreadsheet. |  | Monitoring & controlling; progress; variance. [U1][U2] |  |  | 7% |
| 14 | SUB-CPMK 13 |  | Menganalisis change request/issue dan merumuskan tindakan korektif. |  |  | Impact analysis pada scope, schedule, cost, quality, risk; corrective action terdokumentasi. |  | Change simulation. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Change Request form; simulation. |  | Change control; impact analysis; corrective action. [U1][U2] |  |  | 8% |
| 15 | SUB-CPMK 14 |  | Mengevaluasi hasil proyek, closure, lessons learned dan integrasi final PMP. |  |  | Kelengkapan final artifacts; consistency; lessons learned; closure recommendation. |  | Project clinic + mock presentation. TM 2×50’; PT 2×60’; BM 2×60’. |  | Final draft; peer assessment. |  | Project evaluation; closure; lessons learned; final PMP. [U1][U2] |  |  | 5% |
| 16 | Integrated Project Management Plan; defense. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |

Cibinong, 17 September 2026

Dosen Pengampu

Virda Mega Ayu, S.Kom., M.Kom.

| BOBOT | RENTANG NILAI | HURU F |
| --- | --- | --- |
| 4.00 | >86 | A |
| 3.75 | 80-85 | A- |
| 3.50 | 74-79 | B+ |
| 3.00 | 68-73 | B |
| 2.75 | 62-67 | B- |
| 2,50 | 56-61 | C+ |
| 2.00 | 50-55 | C |
| 1.00 | 44-49 | D |
| 0.00 | <43 | E |

| ASPEK PENILAIAN | PERSEN-TASE |
| --- | --- |
| Aktivitas formatif: kuis, case, latihan & partisipasi berbasis kinerja | 10% |
| UTS – Project Planning Gate | 20% |
| Artefak perencanaan: Charter, Scope/WBS, Schedule & Budget | 25% |
| Artefak pengelolaan & kontrol: Risk/Quality/Resource/Communication + Monitoring/Change | 15% |
| UAS – Integrated IT Project Management Plan & Defense | 30% |
| Total | 100% |

Rumus Nilai Akhir Mata kuliah:

NA = (10% × Aktivitas Formatif) + (20% × UTS Planning Gate) + (25% × Artefak Perencanaan) + (15% × Artefak Pengelolaan & Kontrol) + (30% × UAS Integrated Project)

EVALUASI

| BENTUK TES | JENIS TES | KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN | INSTRUMEN PENILAIAN | RUBRIK PENILAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tes | Kuis / studi kasus | Konsep lifecycle, organisasi, stakeholder, analisis proyek | Terlampir | Rubrik analitik |
| Non Tes | Observasi / diskusi | Komunikasi, kolaborasi, accountability, professionalism | Lembar observasi | Rubrik partisipasi |
| Praktik Kinerja | Praktik project | Charter, WBS, Gantt, Budget, Risk, RACI, Communication, Control | Checklist & rubrik artefak | Rubrik artefak |
| Project | Kinerja / presentasi | UTS Planning Gate dan UAS Integrated PMP | Project report + presentasi + defense | Rubrik project |

KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN

| NO | KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN (SUB-CPMK) | BENTUK INSTRUMEN (PILIHAN GANDA/ URAIAN/ OBSERVASI/ PRAKTIK) | ASPEK |  |  | NOMOR BUTIR SOAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | KOGNITIF (C1-C6) | AFEKTIF (A1-A5) | PSIMOTORIK (P1-P5) |  |
| 1. | SUB-CPMK 1 | Kuis + uraian | C2 | A2 | P1 | 1-3 |
| 2. | SUB-CPMK 2 | Case + observasi | C4 | A3 | P2 | 4-6 |
| 3. | SUB-CPMK 3 | Case + uraian | C4 | A3 | P2 | 7-9 |
| 4. | SUB-CPMK 4 | Praktik project | C6 | A4 | P4 | 10-12 |
| 5. | SUB-CPMK 5 | Praktik project | C6 | A4 | P4 | 13-15 |
| 6. | SUB-CPMK 6 | Praktik project | C6 | A4 | P4 | 16-18 |
| 7. | SUB-CPMK 7 | Praktik project | C6 | A4 | P4 | 19-21 |
| 8. | SUB-CPMK 8 | Risk simulation | C5 | A4 | P4 | 22-24 |
| 9. | SUB-CPMK 9 | Praktik project | C6 | A4 | P4 | 25-27 |
| 10. | SUB-CPMK 10 | Praktik project | C6 | A4 | P4 | 28-30 |
| 11. | SUB-CPMK 11 | Case comparison | C5 | A4 | P4 | 31-33 |
| 12. | SUB-CPMK 12 | Simulation | C5 | A4 | P4 | 34-36 |
| 13. | SUB-CPMK 13 | Change simulation | C5 | A4 | P4 | 37-39 |
| 14. | SUB-CPMK 14 | Project + presentation | C6 | A4-A5 | P5 | 40-45 |

RUBRIK SKALA PERSEPSI

| Aspek/Dimensi yang Dinilai | Sangat Kurang | Kurang | Cukup | Baik | Sangat Baik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <20 | (21-40) | (41-60) | (61-80) | >80 |
| Project Charter & Stakeholder Register | Tidak jelas/tidak lengkap | Sebagian kecil terpenuhi; banyak gap | Cukup lengkap, beberapa gap | Lengkap dan konsisten | Sangat lengkap, terukur & traceable |
| Scope, WBS, Schedule & Budget | Tidak dapat digunakan | Banyak kesalahan struktur/estimasi | Cukup logis, beberapa inkonsistensi | Logis, lengkap dan realistis | Sangat terintegrasi, realistis & traceable |
| Risk, Quality, Resource & Communication | Tidak memadai | Elemen utama banyak hilang | Cukup, tetapi masih umum | Lengkap dan dapat diterapkan | Komprehensif, terukur & sesuai konteks |
| Monitoring, Controlling & Change | Tidak ada data/analisis | Monitoring terbatas, tindakan tidak tepat | Deviasi dan dampak dianalisis sebagian | Analisis berbasis data dan tindakan tepat | Analisis komprehensif, corrective/change action terukur |
| Integrated PMP & Defense | Tidak terintegrasi | Banyak artefak tidak konsisten | Cukup lengkap, ada gap | Lengkap, konsisten dan profesional | Sangat terintegrasi, argumentatif, evidence-based & profesional |

INSTRUMEN PENILAIAN

Lampirkan

RUBRIK PENILAIAN

Lampirkan

CATATAN DAN KETERANGAN:

Evaluasi dan Penilaian Mata Kuliah

- Ujian Tengah Semester (UTS)

Materi UTS diwujudkan dalam Project Planning Gate yang mengintegrasikan Project Charter, Stakeholder Register, Scope Statement, WBS, Schedule, dan Budget. Penilaian menekankan ketercapaian CPMK-2 dan CPMK-3 melalui kualitas artefak, konsistensi, dan presentasi/defense.

- Ujian Akhir Semester (UAS)

UAS diwujudkan dalam Integrated IT Project Management Plan dan defense. Penilaian menekankan ketercapaian CPMK-6 serta integrasi evidence CPMK-1 sampai CPMK-5.

- Performance (Tugas dan Partisipasi Aktif)

Nilai performance merupakan penilaian formatif terhadap kinerja mahasiswa dalam case analysis, workshop, simulasi, project clinic, komunikasi, kolaborasi, accountability, dan perbaikan artefak berdasarkan feedback.

TARGET PROJECT: Integrated IT Project Management Plan untuk proyek sistem informasi atau infrastruktur TI yang realistis/simulatif berupa Project Charter, Stakeholder Register, Scope Statement, WBS, Schedule/Gantt, Budget, Risk Register, Quality Plan, Resource Plan/RACI, Communication Plan, pemilihan Waterfall atau Agile/Scrum, Monitoring & Control, Change Request simulation, Closure Report, Lessons Learned, dan presentasi/defense.